## Slide 1
TEAM 1조 MEMORIAL
김준회, 도재호, 이승빈, 최건
DW아카데미
MEMORIAL
K-Digital Training

## Slide 2
01. 프로젝트 팀 구성 및 역할
02. 프로젝트 수행 절차 및 방법
03. 프로젝트 수행 결과
04. 자체 평가 의견
목차

## Slide 3
02
프로젝트 팀 구성 및 역할
▶
[프로젝트 팀 구성 및 역할]
훈련생 | 역할 | 담당 업무
최건 | 팀장 | ▶ Spring framework를 통한 서버 구축 ▶ axios를 통한 서버와 웹 연결 및 javascript 기능 구현
김준회 | 팀원 | ▶ Figma를 통한 와이어 프레임 디자인 및 정리 ▶ HTML 및 CSS 세부 구현 및 영상·사진 편집
도재호 | 팀원 | ▶ ERD 설계, 비즈니스 로직 구현 ▶ 유니티,C#을 통한 게임 구현
이승빈 | 팀원 | ▶ Figma를 통한 와이어 프레임 구현 ▶ HTML, CSS를 통한 웹 사이트 구현

## Slide 4
[프로젝트 수행 절차 및 방법]
구분 | 기간 | 활동 | 비고
사전 기획 | ▶ 8/1(목) | ▶ 프로젝트 기획 및 주제 선정 ▶ 기획안 작성 | ▶ 아이디어 선정
데이터 수집 및 전처리 | ▶ 8/1(목) ~ 8/7(수) | ▶ ERD 설계 및 외부 데이터 수집 ▶ 백엔드 구조 설계 | ▶ 팀별 중간보고 실시
모델링 및 서비스 구축 | ▶ 8/7(수) ~ 9/4(수) | ▶ 비즈니스 로직 구현, 엔드포인트 설정 ▶ html, css, js 로직 구현 | ▶ 최적화, 오류 수정
유효성 검사 및 코드 최종 리팩토링 | ▶ 9/5(목) ~ 9/6(금) | ▶ 사용자 권한에 따른 기능 화면 차별화 ▶ 더미 코드 삭제, 코드 가독성 강화 | 
총 개발기간 | ▶ 8/1(목) ~ 9/6(금)(총 5주) | - | -
▶
03
프로젝트 수행 절차 및 방법

## Slide 5
통계 데이터 소개
오픈 API 활용 : 금융위원회 주식시세정보
동종업계 주가 현황 : 동종업계에 해당하는 임의의 주식 10곳 출력
결과 제시 ① 탐색적 분석 및 전처리
▶
04
프로젝트 수행 결과
동종업계 주가현황차트
· 출력되는 프랜차이즈 수 : 10개

## Slide 6
React
▶
META(이전 FACEBOOK)에서 개발한 오픈 소스 javascript 라이브러리
AngularJS, Vue.js와 더불어 프론트엔드 개발자 사이에서 많이 사용되고 있음
출처: 나무위키 『React』
결과 예시 ② 모델 개요
04
프로젝트 수행 결과
Axios에서 서버내용 호출
불러온 내용
웹 페이지에 출력

## Slide 7
※ 별도 첨부함
결과 제시 ④ 시연 동영상
04
프로젝트 수행 결과

## Slide 8
[자체 평가 의견]
팀 내 역할 구분이 명확해서 누가 어떤 부분을 담당하는지 그리고 해당 부분에 문제점이 있을 때 정확히 인지하고 있음
예상치 못한 오류 확인 미흡
필수적인 기능들은 제대로 구현됨
▶
05
자체 평가 의견
팀 프로젝트를 하면서 의견충돌 혹은 참여율 저조한 인원이 있을 것 이라는 편견이 해소되는 좋은 경험이 되었음
단순히 필수기능 + @의 수준임에도 오류가 빈번히 발생하고 예상치 못한 문제가 일어나 실제 업무 프로젝트 진행 시 더 완벽하게 수행해나가기 위한 능력개발 필요